|  | COMUNE DI RACCONIGI PROVINCIA DI CUNEO |
| --- | --- |

- COPIA

U.M.D. 2

- SETTORE ATTIVITA' ECONOMICHE E PRODUTTIVE, GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

- DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE  N.    96

| Oggetto: | LAVORI DI RICOSTRUZIONE DI DUE TRATTI DI RECINZIONE DELLA SEZIONE V DEL CIMITERO COMUNALE ABBATTUTI DALLA TROMBA D’ARIA DEL 15/05/2015 CUP F47H16000120004 - CIG Z4A19AD833 RIPRISTINO CUPOLINI PADIGLIONI PRESSO LUCULI CIMITERIALI SEZ IV CIG: ZCA1A27C6B E CIG:Z9E1AAD7B5 APPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO FINALE-APPROVAZIONE ATTI CONTABILITA' FINALE |
| --- | --- |

L'anno  duemilasedici   addì   venti   del mese di   luglio

IL DIRIGENTE

Visto il Dec. Lgs. 18.08.2000 n. 267;

Visto il Decreto Legislativo 30.03.2001 n. 165;

Visto lo Statuto Comunale approvato con deliberazione del C.C. n. 21 del 05.05.2000;

Visto il Regolamento per la Disciplina dell’attribuzione ai dipendenti abilitati di Responsabilità Gestionali per l’attuazione degli obiettivi fissati dagli Organi di questo Comune e per le modalità dell’attività di coordinamento tra Segretario Comunale e gli stessi ai sensi dell’art. 109, comma 1 - 2 del Dec. Lgs. 18.08.2000 n. 267;

Visto il Dec. Lgs. n. 267 del 18.08.2000 art. 151 comma 4;

Accertata la disponibilità di fondi su tale assegnazione;

Premesso che:

  - la Giunta Comunale, con deliberazione n. 75 del  12/04/2016, approvava il progetto esecutivo dei lavori di pavimentazione dei vialetti interni ai giardini di Piazza Carlo Alberto;

  - Con la medesima deliberazione veniva dato atto che l’importo complessivo del quadro economico di progetto trovava idonea copertura finanziaria ai seguenti capitoli di bilancio:

- per €.  25.722,24  impegno n. 166/2016 codice 2.02.01.09.015 al  cap 11165 manutenzione. Straordinaria, cimitero comunale del bilancio esercizio in fase di predisposizione;

- per €. 277,76  impegno n. 173/2016 codice 2.02.01.09.015 al  cap 11165 manutenzione. Straordinaria, cimitero comunale del bilancio esercizio in fase di predisposizione;

  - Con determinazione UMD2 n. 76 del 06/06/2016,  i lavori previsti nel progetto venivano affidati direttamente alla Ditta  I.C.E.  s.n.c. con sede a Racconigi in Via C. Billia,15 (P.IVA-C.F. 02085450043),  i lavori a corpo  (Cod. CUP F47H16000120004 – CIGZ4A19AD833), al prezzo di netti euro 16.694,71   ( oneri per la sicurezza compresi), oltre l’IVA al 22% ammontante a € 3.672,84, per un importo complessivo di €  20.367,55;nonché alla Ditta  Vetreria Canalis con sede a Carmagnola in via San Francesco di Sales,182 i lavori di ripristino dei cupolini divelti dalla tromba d’aria  presso i loculi cimiteriali sez IV per un importo complessivo di €  4.514,00 I.V.A. compresa.

  - Il contratto  relativo ai lavori in argomento, ammontante a netti €17.809,53, veniva stipulato il 08/07/2016 e annotato al n. di repertorio 1204-P;

  - I lavori, consegnati  il 10/06/2016,  sotto le riserve di legge nella attesa della stipulazione del contratto, venivano conclusi entro il termine stabilito contrattualmente;

  - Dato atto che è necessario provvedere  alla ulteriore riparazione di un terzo cupolino staccato dalla tromba d’aria presso i loculi cimiteriali sez IV  con la sola rimessa in pristino e sostituzione dei vetri presenti, per un importo complessivo di €  658,80 I.V.A. compresa.

Visto il preventivo presentato il 18/07/2016 Prot.11239, depositato agli atti di questo Comune, con cui la Vetreria Canalis srl (C.F. 06127780010), con sede in Carmagnola – Via San Francesco Da Sales ,182,  propone la rimessa in pristino con sola raddrizzatura del telaio esistente e  sostituzione dei vetri presenti di un terzo cupolino anch’esso divelto dalla tromba d’aria del 15/05/2015 presso i loculi cimiteriali sez IV  al prezzo  di € 658,80, oneri fiscali inclusi e ritenutolo congruo;

Ritenuto di provvedere in merito;

Dato atto che la progettazione dei lavori è stata redatta internamente all’Area UMD2;

Ritenuto di liquidare il compenso incentivante di cui all’art. 93, comma 7 bis e ter, del D.Lgs. 163/2006 e sm al RUP, progettista e direttore dei lavori, nonché   al nucleo di supporto, ai sensi del Regolamento comunale approvato, nonché di liquidare  all’impresa I.C.E. s.n.c. con sede a Racconigi in Via C. Billia,15 (P.IVA-C.F. 02085450043),  i lavori a corpo (Cod. CUP F47H16000120004 – CIGZ4A19AD833), al prezzo di netti euro 16.694,71   ( oneri per la sicurezza compresi), oltre l’IVA al 22% ammontante a € 3.672,84, per un importo complessivo di 20.367,55

Ritenuto, infine, di approvare il seguente quadro economico consuntivo della spesa, da cui emerge una minore spesa di € 181.89 rispetto alla somma autorizzata ammontante a € 26.000,00:

|  |  | Q.E. APPROVATO CON DEL. G.C. N.75 del 12/04/2016 | Q.E. CONSUNTIVO Dopo aggiudicazione |
| --- | --- | --- | --- |
| A. | LAVORI A BASE D'ASTA (di cui netti € 1.812,60 per oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta) | € 17.360,15 | € 16.694,71 |
| B. | SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE |  |  |
|  | 1. I.V.A. al 22% su "A." - Lavori a base d'asta | € 3.819,23 | € 3 672,84 |
|  | Fondo per la progettazione e l'innovazione - art. 93 - comma 7 bis e seguenti D. lgs. 163/2006 e s.m. (1,60% di "A."), compr. oneri rifless e accantonamento 20% | € 277,76 | € 277,76 |
|  | Riparazione ed integrazione telai, sostituzione e ricollocazione dei due cupolini divelti dalla tromba d’aria dai loculi Sez. IV-imprevisti fondo accordi bonari (ex art. 12 R.G.) compresi oneri fiscali dei Imprevisti, lavori in economia, fondo per accordi bonari (art. 12 del R.G.), ecc. (IVA inclusa) compreso oneri fiscali | € 4.542,85 | € 4.514,00 |
|  | rimessa in pristino con sola raddrizzatura del telaio esistente e sostituzione dei vetri presenti di un terzo cupolino anch’esso divelto dalla tromba d’aria del 15/05/2016 (IVA inclusa) |  | € 658,80 |
|  | SOMMANO "B." | € 8.639,85 | € 9.123,40 |
| IMPORTO COMPLESSIVO |  | € 26 000,00 | € 25.818,11 |

Vista la documentazione e la normativa citate nella premessa;

Richiamato l'art. 147 – bis del D. Lgs. n. 267/2000, in ordine ai controlli preventivi a cura dei responsabili dei servizi (relativi dirigenti), e dato atto che con la sottoscrizione del presente atto si attesta da parte degli stessi anche regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, nonché parere di regolarità contabile, intesi come conformità alla check list elaborata dal segretario nell'ambito del piano annuale dei controlli (piano annuale dei controlli interni, in aderenza anche all'art. 10 del regolamento per i controlli interni adottato con deliberazione consiliare n. 4/2013);

Preso atto che:

- sono stati rispettati i termini del procedimento amministrativo e le disposizioni in materia di trattamento dei dati personali di cui al d. lgs. n. 196/2003 s.m.i.;

- è stato verificato il rispetto delle disposizioni previste dalla legge n. 190/2012 per la repressione della corruzione e dell'art. 7 del d.P.R. n. 62/2013, codice di comportamento dei dipendenti pubblici, anche con riferimento al potenziale conflitto d'interessi;

Visto il D.Lgs. 18.04.2016, n. 50, art. 216, comma 1;

Visto il decreto legislativo 12.04.2006 n. 163 e s.m. “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE;

Visto il relativo Regolamento di esecuzione ed attuazione, approvato con D.P.R. 05.10.2010 n. 207 e s.m.;

Visto il Regolamento comunale per l’affidamento dei lavori, servizi e forniture in economia sopra richiamato;

- DETERMINA

- Di approvare il quadro economico consuntivo e gli atti di contabilità finale,  dei lavori di ricostruzione di due tratti di recinzione della sezione v del cimitero comunale abbattuti dalla tromba d’aria del 15/05/2015 CUP F47H16000120004  - CIG Z4A19AD833 ripristino dei cupolini divelti  presso i loculi cimiteriali sez IV CIG: ZCA1A27C6B e CIG: Z9E1AAD7B5 riportato nella premessa, da cui emerge una minore spesa di € 181.89  rispetto alle somme autorizzate.

- Di affidare alla ditta Vetreria Canalis srl (C.F. 06127780010), con sede in Carmagnola – Via San Francesco Da Sales ,182,  l’esecuzione della rimessa in pristino con sola raddrizzatura del telaio esistente e  sostituzione dei vetri presenti di un terzo cupolino anch’esso divelto dalla tromba d’aria del 15/05/2015 presso i loculi cimiteriali sez IV     di cui al dettagliato preventivo del  15/07/2016, depositato agli atti di questo Comune (Codice C.U.P. F47H15001370004 - Codice C.I.G. Z9E1AAD7B5 ),  per un importo complessivo  di netti € 540,00, oltre all’I.V.A. al 22% in ragione di € 118,80, e così per complessivi euro 658,80, imputando la spesa al capitolo cap 11165 manutenzione. Straordinaria, cimitero comunale del bilancio esercizio in corso impegno principale n. 166/2016 sub impegno n. 919 piano dei conti n.  2.02.01.09.015

- Di liquidare alla Ditta I.C.E.  s.n.c. con sede a Racconigi in Via C. Billia,15 (P.IVA-C.F. 02085450043),  i lavori a misura di cui al comma 1 (Cod. CUP F47H16000120004 – CIGZ4A19AD833), al prezzo di netti euro 16.694,71   ( oneri per la sicurezza compresi), oltre l’IVA al 22% ammontante a € 3.672,84, per un importo complessivo di €  20.367,55 imputando la spesa al capitolo cap 11165 manutenzione. Straordinaria, cimitero comunale del bilancio esercizio in corso impegno principale n. 166/2016 sub impegno n. 697/2016  piano dei conti n. 2.02.01.09.015.

- Di liquidare e pagare, con riferimento ai lavori di cui al comma 1,  il  fondo di cui all’art. 93, commi 7 bis e ter del D. Lgs. 163/2006 e s.m.,  sulla base della ripartizione di cui all’allegato A alla presente determinazione, dando atto che la somma di cui al comma 7 quater del medesimo articolo,  ammontante a € 55,54,   fa parte dell’economia consolidata di cui al quadro economico consuntivo approvato al comma 1:

- Incentivo ( Geom. Canello Pier Beppe 50%, Geom. Roggero Riccardo 50 %): € 167,96 – impegno principale  n. 173/2016 al  cap 11165 – sub impegno 920 /2016. piano dei conti 2.02.01.09.015 del bilancio esercizio in corso

- Oneri previdenziali: € 39,98–– impegno principale  n. 173/2016 al  cap 11165 – sub impegno 921 /2016. piano dei conti 2.02.01.09.015 del bilancio esercizio in corso .

- IRAP: € 14.28 – impegno principale  n. 173/2016 al  cap 11165 – sub impegno 922 /2016. piano dei conti 2.02.01.09.015 del bilancio esercizio in corso.

- Di demandare al Servizio Finanziario il compito di emettere i relativi mandati di pagamento, nei limiti delle somme impegnate, previa apposizione del visto del Dirigente dell’Unità di Massima Dimensione n. 2 sul documento contabile.

Rr/RR

| IL DIRIGENTE Del Settore Attività Economiche e Produttive, Gestione del Territorio e dell'Ambiente valente anche come regolarità tecnica, espressa ai sensi dell'art. 4 del Regolamento sui controlli interni, approvato con del. C.C. n. 4 del 8.2.2013 F.to Sandrone dott. Gianpaolo |  |
| --- | --- |
| VISTO di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi art. 151, comma 4, del Dec. Lgs. 18.08.2000 n. 267 IL RESPONSABILE del Servizio Finanziario F.to Sandrone dott. Gianpaolo | VISTO di conformità Amministrativa Il Segretario Comunale F.to Tocci dott. Giuseppe Francesco |
| Copia conforme all’originale, rilasciata in carta libera per uso amministrativo lì, ___________________ Il Segretario Comunale _________________________ |  |
| CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE La presente determinazione viene pubblicata integralmente/per estratto all'Albo Pretorio on line del Comune in data odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi, dal 18/08/2016 al 1/09/2016 IL SEGRETARIO COMUNALE F.to Tocci dott. Giuseppe Francesco. |